Администрация Парфеньевского муниципального    района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «25»  декабря 2013г.                                                                    № 156

Об утверждении программы

«Сохранение объектов культурного

наследия Парфеньевского

муниципального района в 2014-2016 годах»

В целях сохранения объектов культурного наследия в исторической застройке центральной части с.Парфеньево, администрации Парфеньевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  программу «Сохранение объектов  культурного наследия Парфеньевского муниципального района в 2014-2016 годах» (приложение)

2.Признать утратившим силу постановление главы администрации Парфеньевского муниципального района от 26 февраля 2010года №18 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Сохранение объектов культурного наследия Парфеньевского муниципального района на 2010 – 2013 годы»

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Муниципальное управление».

Глава администрации                                          Г.М.Павлов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Парфеньевского муниципального

района

декабря     2013года  №

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2016 ГОДЫ»

с.Парфеньево

2013 год

П А С П О Р Т   П Р О Г Р А М М Ы

«Сохранение объектов культурного наследия

в Парфеньевском муниципальном районе»

Наименование Программы                Сохранение объектов культурного наследия

в Парфеньевском муниципальном

Заказчик и разработчик                      Администрация Парфеньевского

Программы         	                             муниципального района

Исполнители мероприятий	                Администрация Парфеньевского муници-

Программы 	                                           пального района, администрации

сельских поселений, владельцы и

арендаторы объектов культурного

наследия

Сроки и этапы реализации               Программа осуществляется в 2014-2016

Программы                                          годах

Цели и задачи Программы      Сохранение объектов культурного наследия с

выполнением ремонтных и реставрационных

работ

Объёмы и источники	Общая сумма расходов на реализацию мероприя-

финансирования	тий Программы на период 2014-2016 годы -

1530 тыс.руб.

в том числе средства:

сельских поселений  -  200 тыс.руб.

внебюджетные средства – 1330 тыс.руб.

Ожидаемые конечные	Сохранение объектов культурного наследия

результаты Программы	в исторической застройке центральной части

с.Парфеньево.

Повышение духовного и культурного уровня

населения.

Повышение инвестиционной привлекательности

района.

ВВЕДЕНИЕ

Программа сохранения объектов культурного наследия в Парфеньевском муниципальном районе предусматривает улучшение уникальной историко-культурной среды.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

В с.Парфеньево имеется 20 объектов культурного наследия. Общее количество памятников истории, культуры и архитектуры   зарегистрированных на территории муниципального района составляет 41 объект. За последние годы значительно  ухудшилось состояние объектов культурного наследия. К сожалению некоторые памятники утратили свой первоначальный вид и потеряли функциональное значение, разрушены и продолжают активно разрушаться. Программа частично позволит решить проблемы сохранения некоторых  объектов культурного наследия с привлечением инвестиций местного бюджета, а также   средств внебюджетных источников и населения

2..ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью проводимых мероприятий Программы является повышение архитектурного облика исторической застройки центральной части райцентра Парфеньево.

3.ПЕРЕЧЕННЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основные мероприятия Программы сгруппированы по нескольким объектам культурного наследия, расположенных в центре с.Парфеньево.

Адресный перечень объектов реконструкции и ремонт по программе сохранения памятников культурного наследия приведён в приложении.

Адресный перечень объектов реконструкции и ремонта по программе сохранения памятников

культурного наследия в Парфеньевском муниципальном районе на 2014-2016 годы

| № п.п. | Наименование объекта, местонахождение | Балансодержатель, собственник | Вид необходимых работ по памятникам | Срок вы-полнения | Общая стоим. тыс.руб | Област-ной бюджет | Муници-пальный бюджет | Бюджет поселе-ний | Внебюд-жетные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой дом Белорукова с.Парфеньево, ул.Ленина,51 | ОАО «Центртелеком» | Ремонт фасадов | 2014 | 150 |  |  |  | 150 |
| 2 | Торговая лавка с.Парфеньево, ул.Ленина,28 | МУП «Коммунальщик» | Ремонт фасадов | 2015 | 100 |  |  | 100 |  |
| 3. | Дом жилой Дубровиных ул.Ленина,39 | Парфеньевское с/п. | Ремонт Фасадов | 2014 2015 | 50 50 |  |  | 50 50 |  |
| 4. | Дом жилой с лавками с.Парфеньево, ул.Ленина,24 | ИП Грабань А.Р. и ИП Варновская Е.В. | Ремонт фасадов,кровли | 2015 | 80 |  |  |  | 80 |
| 5. | Ограда с воротами ансамбля церкви Ризположения (Воскресенской зимней) в с.Парфеньево | Костромская епархия русской православной церкви | Капитальный ремонт | 2015-2016 | 900 |  |  |  | 900 |
| 6. | Церковь Макарьевская летняя | нет | Консервация | 2014 2015 | 100 100 |  |  |  | 100 100 |
|  | Всего |  |  |  | 1530 |  |  | 200 | 1330 |